Retrospective Sprint 1

Wat ging er goed:

* Alle documenten die zijn afgesproken te maken voor de PO zijn ook echt af en zullen bij het volgend PO gesprek worden nagekeken en beoordeeld.

Wat kunnen we verbeteren:

* Story points zijn slecht bijgehouden
* De burndown chart is niet goed bijgehouden
* De dagelijkse scrum meeting waren soms overgeslagen.
* Beter kijken wat er nu belangrijk is, we discussiëren nu nog vaak over dingen in de toekomst.

Wat gaan we verbeteren in de volgende sprint?:

* De dagelijkse scrum meeting willen we echt dagelijks doen.
* Story points zullen we beter bijhouden, dat zal incidenteel ook er voor zorgen dat we de burndown chart beter kunnen maken.
* Discussiepunten vooraf een vergadering even doornemen of het wel relevant is.