|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **User story** | **Priority** | **Story Points** | **Tasks** | **Acceptance criteria** |
| 1 | Als Projectteam willen we het onderwerp kiezen waarop we ons project baseren | M | 20 | -Onderzoek naar het onderwerp.  -Onderwerp kiezen.  -Deelvragen verzinnen. | -Iedereen binnen het projectteam moet eens zijn met het gekozen onderwerp  -het gekozen onderwerp is goed gekeurd door de PO. |
| 2 | Als projectteam willen we weten welke datasets we kunnen gebruiken om onze vragen te beantwoorden. | M | 30 | -Datasets bronnen opzoeken.  - Datasets kiezen. | -Bronnen van de datasets zijn betrouwbaar.  -Datasets zijn actueel. |
| 3 | Als PO wil ik een voorbeeld zien van het ontwerp zodat ik weet hoe het eindresultaat er uit gaat zien. | M | 80 | - designstijl kiezen  - styletiles maken (optioneel)  - ontwerp voor design maken  - storyboard maken. | - het storyboard heeft dezelfde layout  - de PO is tevreden met het gekozen ontwerp. |
| 4 | Als PO wil ik zien hoe de data zal worden weer gegeven | M | 30 | -visualisatie manieren onderzoeken  -kiezen welke visualisatie manier gebruikt zal worden | -de gekozen manier moet algemeen gesnapt worden. |
| 5 | Als PO wil ik een visualisatie van hoe de navigatie gaat werken zodat ik beter inzicht heb in de functionaliteit van de app | M | 40 | - navigatie binnen de app bepalen  - flowchart maken | - navigatie is duidelijk en overzichtelijk  - 9 op 10 mensen kunnen binnen de flowcharts kunnen navigeren zonder begeleiding |