|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **User story** | **Priority** | **Story Points** | **Tasks** | **Acceptance criteria** |
| 1 | Als projectteam willen we de data die we gaan gebruiken in tabellen hebben zodat we deze data kunnen gebruiken voor het opzetten van de database | M | 15 | - Kiezen welke data te gebruiken  - Data converteren naar tabellen in Excel | - Data in de tabellen is compleet  - Data in de tabellen is correct |
| 2 | Als PO wil ik dat er een app wordt gemaakt zodat mijn opdracht wordt uitgevoerd | M | 20 | - Basis app opzetten en programmeren  - Programmeren van ‘run’ en ‘quit’ functie  - Globals van de app bepalen en programmeren | - De app kan worden opgestart en afgesloten  - Globals functioneren naar behoren |
| 3 | Als gebruiker wil ik dat de app een menu heeft zodat ik weet waar ik moet starten | M | 20 | - Menu implementeren/programmeren  - Knoppen in menu linken aan verschillende vensters | - Menu is duidelijk en overzichtelijk  - Knoppen binnen het menu functioneren naar behoren |
| 4 | Als gebruiker wil ik dat de app een help functie heeft zodat ik een uitgangspunt heb wanneer ik niet weet hoe de app werkt | S | 15 | - Help scherm maken  - Help scherm programmeren | - Help scherm geeft een duidelijke beschrijving van de werking van de app  - Help scherm is grammaticaal correct |